# Agenda für Planungstag

1. Versionierungssystem
   1. gitlab (git.htlwrn.ac.at) vs. github oder bitbucket
   2. Einschulung in git (Internet und lokal)
   3. Best Practice für das Projekt besprechen
2. Zeiterfassung und Dokumentation
   1. Möglichkeit eines Online-System vs. Offline Variante in Excel Datei
   2. mögliches Online-System: [tmetric](https://tmetric.com/)
3. Definition von konkreten (internen) Meilensteinen
   1. Definition unter Berücksichtigung von diversen Terminen
   2. Festhalten der Meilensteine und Einarbeitung in das Versionierungssystem
4. Festlegen eines Prozessmodells
   1. Mögliche Variante: Scrum (ist beschlossene Sache, hab ja bereits Karteikarten gekauft)
   2. Festlegen der für das Modell passenden Daten
   3. Festlegen der Lanes
   4. Festlegen der Sprint-Länge
   5. Festlegen der Scrum-Rollen
5. Ersten Sprint planen
   1. User Stories schreiben
   2. Jeder sucht sich seine erste User story aus
   3. Online Taskboard besprechen und einrichten
6. Planungsprotokoll schreiben
   1. alle Ergebnisse der Planung dokumentieren
7. Aufstellen eines Glossars
   1. Mithilfe des großen Dokuments
8. Planung von Testtools
   1. für Datenbank
   2. Kundensimulation
   3. lasttests

Jegliche Fragen die aufkommen werden Dokumentiert und ausgearbeitet, wenn notwendig mit Andis hilfe.