# Besprechungsprotokoll

Thema: Besprechung des Fortschritts und das weitere Vorgehen

Datum und Ort: 06.11.2018, 15:15 – 16:05 Uhr in 2700, Wiener Neustadt, Dr. Eckener Gasse 2

## Anwesende

Eingeladen: Jürgen Weber, Lukas Schendlinger, Tobias Krukenfellner, Nico Srnka, Mag. Markus Reis

Anwesend: Jürgen Weber, Lukas Schendlinger, Tobias Krukenfellner, Nico Srnka, Mag. Markus Reis

Abwesend: /

Protokollführender: Jürgen Weber

## Ergebnisse/Beschlüsse

**Präsentation der Ausarbeitung über die unterschiedlichen Entwicklungsarten**

Das Dokument, in welchem die unterschiedlichen Entwicklungsarten, zusammengefasst sind, wurde präsentiert. Dabei wurde angemerkt, dass eine Tabelle, welche die wichtigsten Punkte zusammenfasst erstellt werden soll und zum Dokument hinzugefügt werden soll. Durch einen kurzen Überblick wurde die erste Version abgenommen.

**Präsentation der unterschiedlichen Fragearten**

Mit einer kleinen Live-Demo auf einem Android Gerät wurden die neuen Fragearten präsentiert. Diese sind nun vollständig. Es wurde angemerkt, dass die Likert-Skalen und die Checkboxen einen kleinen Abstand vom Rand des Geräts bekommen sollen.

**Status zu den Benachrichtigungen und der WebAPI**

Die Methoden der WebAPI wurden zu ca. 80% implementiert. Ausständig ist noch die Beantwortungsmethode. Die Benachrichtigungen funktionieren jetzt, falls die App als Microprozess im Hintergrund läuft. Bis zum nächsten Termin soll die Funktionalität implementiert werden, dass die Frage, welche per Benachrichtigung ausgesendet wurde, angezeigt wird.

**Vollständige Live-Demo**

Es wurde vereinbart, dass in naher Zukunft eine vollständige Live-Demonstration der App präsentiert wird. Dabei wird der komplette Ablauf der App vorgeführt. Ob diese schon beim nächsten Termin durchgeführt wird, ist nicht klar.

## Nächster Termin und zu erledigende Dinge

**Nächster Termin**

Der nächste Termin zwischen Projektteam und Projektbetreuer wird am 6. November 2018 erfolgen.

**Zu erledigen:**

1. Ausbesserungen bei den einzelnen Fragearten, wie oben beschrieben (Weber)
2. Vollständige Implementierung der Methoden vom WebAPI (Weber)
3. Darstellung der Frage, welche durch die Benachrichtigung empfangen wurde (Weber)
4. Ergänzung der Ausarbeitung über die unterschiedlichen Entwicklungsarten (Weber)

Jürgen Weber: 

Lukas Schendlinger: 

Nico Srnka: 

Tobias Krukenfellner: 

Mag. Markus Reis: UNTASCHRIFT