# Besprechungsprotokoll

Thema: Besprechung des Fortschritts und das weitere Vorgehen

Datum und Ort: 20.11.2018, 13:25 – 15:15 Uhr in 2700, Wiener Neustadt, Dr. Eckener Gasse 2

## Anwesende

Eingeladen: Jürgen Weber, Lukas Schendlinger, Tobias Krukenfellner, Nico Srnka, Mag. Markus Reis

Anwesend: Jürgen Weber, Lukas Schendlinger, Tobias Krukenfellner, Nico Srnka, Mag. Markus Reis

Abwesend: /

Protokollführender: Jürgen Weber

## Ergebnisse/Beschlüsse

**Präsentation und Erhebung des aktuellen Status der App (Jürgen Weber)**

Die Ausbesserungen bezüglich des Bedienkomfort wurden präsentiert und abgenommen. Dabei wurde angemerkt, dass das Wording auf der Einstellungsseite geändert werden soll. Konkret geht es um die Benennung der Möglichkeit zum Abmelden.

**Status über die Implementierung der WebAPI (Jürgen Weber)**

Die Funktionalität wurde bereits vollständig in der App implementiert. Getestet konnte es aufgrund von einer veraltetet WebAPI noch nicht. Diese wird von Lukas Schendlinger bis zum nächsten Termin zur Verfügung gestellt. Somit sollte es beim nächsten Mal möglich sein, alle Funktionen der App präsentieren zu können.

**Aktueller Status zu den Benachrichtigungen (Jürgen Weber)**

Die Benachrichtigungen können empfangen werden und werden bei einem Klick auch in der App angezeigt. Es wurde angemerkt, dass bei den Benachrichtigungen ein Icon von SimpleQ angezeigt werden soll. Dieses Feature ist in OneSignal implementiert und stellt keine größeren Probleme dar. Weiters soll bei einem Klick auf die Benachrichtigung, ein Ladebildschirm zu sehen sein. Im Hintergrund sollen die Daten vom Server abgeholt werden.

**Problem mit mehreren Benachrichtigungen zur gleichen Zeit (Jürgen Weber)**

Es besteht ein Problem, falls ein Benutzer zur gleichen Zeit mehrere Benachrichtigungen erhält. Das Problem liegt darin, dass bei einem Klick auf die Benachrichtigung, welche zu einer Gruppe zusammengefasst sind, nicht in der App angezeigt werden. Es wird versucht, dieses Problem bis zum nächsten Mal zu beheben. Für mehr Details siehe Repository.

## Nächster Termin und zu erledigende Dinge

**Nächster Termin**

Der nächste Termin zwischen Projektteam und Projektbetreuer wird am 4. Dezember 2018 erfolgen.

**Zu erledigen:**

1. Naming auf diversen Seiten verbessern (Weber)
2. Tests mit der komplett überarbeiteten Version der WebAPI durchführen (Weber)
3. Ladebildschirm anzeigen, bis die Daten für eine neue Umfrage geladen wurden (Weber)
4. Behebung des Problems mit den doppelten Benachrichtigungen (Weber)
5. Implementierung von dem Abbruch von Umfragen in der App (Weber)

Jürgen Weber: 

Lukas Schendlinger: 

Nico Srnka: 

Tobias Krukenfellner: 

Mag. Markus Reis: UnTaScHrIfT