# Protkoll vom 28.07.2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betreff: | Protokoll zum Review & Retrospective & Planning Meeting | | |
| Datum: | 28. Juli 2018 – 13:00 | | |
| Teilnehmer: | Nico Srnka (NS), Tobias Krukenfellner (TK), Jürgen Weber (JW) | | |
| Verfasser: | JW | Datum Protokoll: | 28.07.2018 |
| Verteiler: | Lukas Schendlinger (LS) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nr.* | *Inhalt* | *erledigen bis* | *zuständig* |
| 1 | Offene Issues vom letzten Sprint durchbesprochen und abgeklärt welche geschlossen gehören | 28.07.2018 | JW |
| 2 | Begutachtung der Ergebnisse und klären von Missverständnissen   * In der App muss der Benutzer die Abteilung nicht auswählen. Diese Information steht bereits im QR Code. * Die Detailstufe des BPMN gehört angehoben und soll im nächsten Sprint verbessert werden. * Es ist technisch nur sehr schwer oder teilweise gar nicht möglich die Fragen direkt in der Benachrichtigungsleiste zu beantworten. Dieser Vorschlag wird verworfen und anders umgesetzt. * In der App soll die Frage mit den Ampelantworten nur die Farben Rot und Grün beinhalten. Dies wird aber durch TK nochmals mit dem AG abgeklärt. | 28.07.2018 bzw. 18.08.2018 | JW, TK, NS |
| 3 | Offene Frage(n) wurden besprochen   * Es werden am Anfang die vier definierten Fragearten implementiert. | 28.07.2018 | JW, TK |
| 4 | Retrospective: Es wurde angemerkt, dass das physische Scrum Board wirklich aktualisiert wird und das jeder seine Änderungen in die WhatsApp-Gruppe schickt. | 28.07.2018 | TK |
|  | Planning: Es wurde festgelegt an welchen US im nächsten Sprint gearbeitet wird. Die passenden Tasks werden von jedem Benutzer selbst erstellt und zum Board hinzugefügt. | 28.07.2018 | TK, JW, NS |
|  |  |  |  |